Evidencia Acta de Negociación

Juan Manuel Villamil Vargas

Instructora:  Monica Tibamoso

Ficha :3065830

Tecnólogo En Análisis y Desarrollo De Software

Centro Servicios Financieros-Regional Distrito Capital

Contenido

Acta de Negociación: Proyecto Enviart	2

1. Acuerdos de Alcance y Funcionalidad	2

1.1Priorización del Core Business	2

2. Términos Logísticos y Soporte	3

3. Componentes del Sistema	3

4. Firmas de Conformidad	3

# Acta de Negociación: Proyecto Enviart

Fecha: 21 de marzo de 2026

Proyecto: Plataforma Integral de Logística y Distribución (Web + App Móvil)

Estado: Ajuste de Alcance y Definición Técnica

# 1. Acuerdos de Alcance y Funcionalidad

Tras la revisión técnica entre el equipo de desarrollo/QA y la administración de Enviart, se definen los siguientes ajustes para garantizar la estabilidad, escalabilidad y eficiencia del sistema:

## 1.1Priorización del Core Business

Se prioriza el flujo principal del sistema logístico:"Creación de Pedido → Asignación → Transporte → Entrega → Confirmación"

Se pospone para una Fase 2:

Analítica avanzada

Programas de fidelización

El enfoque del presupuesto se orienta a garantizar:

- Estabilidad del sistema

- Sincronización en tiempo real

- Correcta operación del flujo logístico

- Optimización de Integraciones

Se acuerda el uso de pasarelas de pago estándar (PSE, tarjetas débito/crédito) mediante SDKs certificados, con el objetivo de:

- Reducir tiempos de desarrollo

- Minimizar riesgos técnicos

- Cumplir requisitos legales (KYC)

- Control de Calidad (QA)

Se establece:

Periodo de Pruebas Beta: 1 semana

- Usuarios involucrados:

- Mensajeros

- Administradores

- Proveedores

Antes del despliegue final del sistema.

# 2. Términos Logísticos y Soporte

Plazo de Entrega

Duración total: 12 semanas

Incluye:

- Desarrollo

- Pruebas

- Validación final

- Infraestructura

El cliente asume costos de:

- Hosting en la nube

- Base de datos

- Servicios externos (pagos, notificaciones)

- Garantía Técnica

Se establece una garantía de:

Duración: 4 meses

Cobertura:

- Errores críticos (bugs)

- Fallos en rastreo y sincronización

- Problemas en funcionalidades principales

# 3. Componentes del Sistema

| Componente Detalle Técnico |  |
| --- | --- |
| Tecnología | Web Responsive + App Móvil |
| Backend | APIs REST + Django |
| Base de Datos | Relacional |
| Perfiles | Cliente Final, Proveedor, Mensajero, Administrador |
| Seguridad | Cifrado SSL, autenticación y control de acceso |

# 4. Firmas de Conformidad

Por el Cliente                                                              Por el Equipo de Desarrollo:

Mariana López – Gerente General                             Juan Manuel Villamil Vargas