Evidencia Acta de entrega

Juan Manuel Villamil Vargas

Instructora:  Mónica Tibamoso

Ficha :3065830

Tecnólogo En Análisis y Desarrollo De Software

Centro Servicios Financieros-Regional Distrito Capital

Contenido

1. Estado del Entregable	3

2. Componentes Entregados	3

3. Validación de Funcionalidades	3

4. Observaciones Finales	4

5. Cierre y Firmas de Conformidad	4

FECHA DE ENTREGA: 21 de junio de 2026

PROVEEDOR: Juan Manuel Villamil Vargas

CLIENTE: Mariana López (Enviart)

PRODUCTO: Plataforma Integral de Logística y Distribución “Enviart” (Versión 1.0.0)

# 1. Estado del Entregable

Se realiza la entrega formal de la solución tecnológica Enviart, la cual ha superado satisfactoriamente:

Pruebas funcionales (QA), Pruebas de rendimiento, Validación en entorno de producción

El sistema se encuentra:

Totalmente funcional, Desplegado en entorno productivo, Listo para operación logística real

# 2. Componentes Entregados

- Aplicación Cliente (Web/Móvil)

- Plataforma accesible para:

- Clientes finales

- Proveedores

- Panel de Administración

- Acceso vía web para:

- Gestión de pedidos

- Control de usuarios

- Monitoreo de operaciones

- Módulo de Mensajeros

- Aplicación o interfaz para:

- Recepción de pedidos

- Optimización de rutas

- Confirmación de entregas

- Rastreo en tiempo real

- Sistema de Rastreo

- Seguimiento GPS en tiempo real, Visualización de estado de pedidos

- Documentación Técnica, Manual de usuario, Manual técnico

Credenciales de acceso (según acuerdos)

Código Fuente

Repositorio completo entregado conforme a la cláusula de propiedad intelectual

# 3. Validación de Funcionalidades

| Ítem de Validación | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Gestión de pedidos | Validado | Flujo completo funcional |
| Asignación de mensajeros | Validado | Asignación automática operativa |
| Rastreo GPS | Validado | Actualización en tiempo real |
| Sincronización del sistema | Validado | Latencia menor a 3 segundos |
| Desempeño (Carga < 2s) | Pendiente | pendiente respuesta en despliegue |
| Seguridad (Accesos) | pendiente | Validación básica |

# 4. Observaciones Finales

El proyecto:

Se entrega satisfactoriamente dentro del plazo establecido (12 semanas)

Cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos

Se ajusta a los niveles de servicio establecidos (SLA)

Se da inicio formal a:

Periodo de Garantía y Soporte

Duración: 4 meses

Cobertura:

Corrección de errores críticos, Soporte técnico, Ajustes menores dentro del alcance

# 5. Cierre y Firmas de Conformidad

Al firmar este documento:

El CLIENTE manifiesta su conformidad con el producto entregado

El PROVEEDOR transfiere la responsabilidad operativa del sistema

Por el Cliente                                                              Por el Equipo de Desarrollo:

Mariana López – Gerente General                             Juan Manuel Villamil Vargas

Observación Final

El presente documento formaliza el cierre del proyecto Enviart, garantizando:

✔ Cumplimiento del alcance, validación del sistema, entrega de activos tecnológicos, inicio de soporte post-implementación.