Evidencia Acta de Reunión

Juan Manuel Villamil Vargas

Instructora:  Monica Tibamoso

Ficha :3065830

Tecnólogo En Análisis y Desarrollo De Software

Centro Servicios Financieros-Regional Distrito Capital

Contenido

1.Información General	2

2.Asistentes	3

3.Objetivo de la reunión	3

4.Temas Discutidos	3

4.1 Alcance del Proyecto	3

4.2 Funcionalidades Clave por Actor	3

4.3 Requisitos No Funcionales Consensuados	4

4.4 Restricciones Técnicas y Comerciales	4

Datos Maestros	4

5 requerimientos Funcionales	4

6. Requerimientos No Funcionales	5

7. Compromisos y tareas pendientes	5

8.Proximas Reuniones	6

9.Cierre y firmas	6

ACTA DE REUNIÓN

Levantamiento de Requerimientos-ISO/IEC/IEEE 12207 - Ciclo de Vida del Software

# 1.Información General

| Proyecto: | Enviart |
| --- | --- |
| Código Proyecto: | Sistema de información-Enviart-Logística |
| Fecha: | 21 de Marzo de 2026 |
| Hora: | 14:00 - 16:30 (Hora Local Bogotá) |
| Lugar/Plataforma: | Microsoft Teams - Modalidad Híbrida |
| Desarrollador | Juan Manuel Villamil Vargas |

# 2.Asistentes

| Nombre | Cargo | Área | Rol/Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan Manuel Villamil Vargas | Tecnólogo Análisis y desarrollo de software | IT/Desarrollo | Requerimientos |
| Mariana López | Gerente General | Logística | Stakeholder Principal |

# 3.Objetivo de la reunión

Identificar, documentar y validar los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la Plataforma Integral de Logística y Distribución, considerando las necesidades de proveedores, mensajeros, administradores y clientes finales. Se busca establecer una especificación clara y consensuada que sirva como base para las etapas posteriores de diseño, implementación y pruebas, en conformidad con los estándares IEEE 830 e ISO/IEC 29148.

# 4.Temas Discutidos

## 4.1 Alcance del Proyecto

- Cobertura geográfica: Área metropolitana de Bogotá, con proyección de expansión nacional

- Actores clave: Proveedores, mensajeros en moto, clientes finales y administradores

- Volumen estimado: 500 entregas diarias en fase inicial

- Plataforma: Web responsive y aplicación móvil nativa

## 4.2 Funcionalidades Clave por Actor

Proveedor (Remitente)

- Consultar envíos mediante N° de guía

- Generar pagos con múltiples métodos

- Crear pedidos con datos de paquete completos

- Seleccionar planes de envío según necesidad

- Gestionar PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos)

### Mensajero

- Registrar pedidos asignados

- Optimizar rutas de entrega

- Confirmar entrega con evidencias fotográficas

- Comunicación con servicio al cliente mediante chat

### Administrador

- Gestión integral de pedidos y guías

- Asignación dinámica de rutas

- Rastreo GPS en tiempo real de mensajeros

- Reportes y análisis de desempeño

## 4.3 Requisitos No Funcionales Consensuados

- Disponibilidad: 24/7 con SLA 99.5%

- Performance: Tiempo de respuesta < 2 segundos

- Compatibilidad: Android 8.0+, iOS 12.0+, navegadores modernos

- Seguridad: Autenticación con rol-basado en control de acceso

- Accesibilidad: Tema oscuro, escalado de fuente, soporte teclado

- Arquitectura modular para facilitar mantenimiento

## 4.4 Restricciones Técnicas y Comerciales

### Pasarela de Pago

Se requiere validación KYC (Know Your Customer) con documentos legales. El cliente asume costos de integración. Necesario incluir soporte para débito, crédito y PSE.

### Conectividad y Modo Offline

La visualización de catálogo y órdenes anteriores debe funcionar en modo offline. Los pagos requieren conexión obligatoria a internet. Las notificaciones se sincronizan automáticamente al recuperar la conectividad.

Datos Maestros

El administrador debe subir información de proveedores, mensajeros y zonas de cobertura mediante archivos CSV/Excel. La validación de datos es obligatoria antes de la activación.

# 5 requerimientos Funcionales

| ID RF | Descripción | Actor |
| --- | --- | --- |
| RF001 | Consultar envío mediante N° de guía y código | Proveedor |
| RF002 | Generar pago seleccionando método | Proveedor |
| RF007 | Generar pedido con datos completos del paquete | Proveedor |
| RF017 | Optimizar ruta según cantidad de entregas | Mensajero |
| RF028 | Crear rutas de colecta y entregas automáticas | Administrador |
| RF027 | Rastreo GPS en tiempo real de mensajeros | Administrador |
| RF041 | Consultar estado de pedido mediante N° de guía | Cliente Final |

Ver Anexo A para el listado completo de 41 requisitos funcionales.

# 6. Requerimientos No Funcionales

| ID RNF | Categoría | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| RNF001 | Usabilidad | Tema oscuro implementado + escalado de fuente |
| RNF004 | Seguridad | RBAC con encriptación de credenciales |
| RNF006 | Compatibilidad | Android 8.0+, iOS 12.0+, navegadores modernos |
| RNF008 | Performance | Procesar 500 req/seg, respuesta < 2 segundos |
| RNF009 | Mantenibilidad | Arquitectura modular con documentación técnica |
| RNF007 | Disponibilidad | Soporte 24/7, SLA 99.5% |

# 7. Compromisos y tareas pendientes

| Acción / Tarea | Responsable | Fecha Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Redactar especificación formal de requerimientos (ERS) | Manuel Vargas | 28/03/2026 | Abierta |
| Validar presupuesto integración pasarela pago | Dra. Sandra Martínez | 25/03/2026 | Abierta |
| Preparar matriz de trazabilidad de requerimientos | Manuel Vargas | 04/04/2026 | Abierta |
| Realizar sesiones de validación con stakeholders | Manuel Vargas | 11/04/2026 | Programada |

# 8.Proximas Reuniones

| Reunión | Fecha Programada | Hora | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión 2: Validación ERS | 04/04/2026 | 14:00 | Revisar ERS completa y generar consenso |
| Sesión 3: Arquitectura y Diseño | 15/04/2026 | 14:00 | Presentar diseño de arquitectura (IEEE 1016) |

# 9.Cierre y firmas

Hora de cierre: 16:30 (21 de marzo de 2026)

Observaciones: La reunión se desarrolló de manera constructiva con plena participación de stakeholders. Se logró consenso en aspectos clave del alcance y funcionalidades. Se identifica la necesidad de realizar sesiones técnicas adicionales para definir detalles de integración con pasarela de pago.

Referencias normativas aplicadas:

- ISO/IEC/IEEE 12207 - Procesos del ciclo de vida del software

- IEEE 830 - Recomendaciones para especificación de requisitos

- ISO 29148 - Definición de requisitos de sistemas y software

Firma del Desarrollador                                        Firma del Stakeholder Principal

Juan Manuel Villamil Vargas                        Dra. Sandra Martínez - Gerente General